# 局域网文件共享与同步系统实现指导手册

## 一、项目目标

本项目实现一个运行在局域网内的文件共享与同步系统。系统不依赖公网服务器，局域网内的多台设备可以自动发现彼此，并完成文件上传、下载、断点续传、文件夹同步、冲突检测、完整性校验和安全传输。

系统适用于校园宿舍、计算机实验室、小型办公室等场景。

## 二、推荐技术栈

### 1. 开发语言

推荐使用 Python 作为课程项目原型实现语言。

原因如下：

Python 语法简单，适合快速开发；内置 socket 模块可以直接实现 TCP 和 UDP 通信；hashlib 可用于 SHA-256 哈希校验；ssl 可用于 TLS 加密；watchdog 可用于监听文件夹变化；sqlite3 可用于保存文件索引、设备信息和同步记录。

### 2. 后端核心技术

| 功能 | 推荐技术 |
| --- | --- |
| UDP 设备发现 | Python socket UDP 广播 |
| TCP 文件传输 | Python socket TCP |
| 分块传输 | 自定义应用层协议 |
| 哈希校验 | hashlib / SHA-256 |
| 断点续传 | 文件块编号 + 本地记录 |
| 文件索引 | SQLite |
| 文件夹监听 | watchdog |
| 加密传输 | ssl / TLS |
| 日志记录 | logging |
| 配置管理 | JSON / YAML |

### 3. 前端或交互界面

课程项目建议优先使用 命令行界面 CLI，后续可扩展为图形界面。

| 阶段 | 推荐界面 |
| --- | --- |
| 第一阶段 | 命令行菜单 |
| 第二阶段 | 简单 Tkinter 图形界面 |
| 第三阶段 | Web 页面 Flask + HTML |
| 扩展阶段 | Vue / React 前端 |

### 4. 数据存储

推荐使用 SQLite。

SQLite 不需要单独安装数据库服务器，适合课程项目和单机节点使用。每台设备可以维护一个本地数据库，用于保存设备列表、文件索引、同步状态、分块传输记录和日志信息。

### 5. 测试与抓包工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| Wireshark | 抓取 UDP 广播包和 TCP 文件传输包 |
| Packet Tracer / eNSP | 模拟局域网拓扑 |
| Postman | 如果扩展 Web API，可用于接口测试 |
| ipconfig / ifconfig | 查看本机 IP 地址 |
| ping | 测试局域网连通性 |
| netstat | 查看端口监听状态 |

## 三、系统模块划分

系统建议划分为以下模块：

- 设备发现模块

- 文件索引模块

- 文件传输模块

- 分块与断点续传模块

- 文件夹同步模块

- 冲突检测模块

- 安全管理模块

- 日志与智能 Agent 辅助模块

- 用户交互模块

推荐目录结构如下：

lan_sync/
├── main.py
├── config.json
├── discovery/
│   └── udp_discovery.py
├── transfer/
│   ├── tcp_server.py
│   ├── tcp_client.py
│   └── chunk_transfer.py
├── sync/
│   ├── file_index.py
│   ├── folder_watcher.py
│   └── conflict_resolver.py
├── security/
│   ├── hash_utils.py
│   ├── auth.py
│   └── tls_config.py
├── agent/
│   └── diagnose_agent.py
├── database/
│   └── db.py
├── logs/
│   └── system.log
└── shared_folder/

## 四、实现步骤

## 第一步：搭建基础开发环境

### 1. 安装 Python

建议使用 Python 3.10 或以上版本。

检查版本：

python --version

### 2. 创建虚拟环境

uv init

uv venv

Linux 启动虚拟环境：

source .venv/bin/activate

### 3. 安装依赖库

pip install watchdog cryptography

如果只做最小原型，暂时可以不安装 cryptography，先使用 Python 内置库完成 UDP、TCP 和哈希校验。

## 第二步：实现配置文件

创建 config.json：

{
  "device_name": "PC-A",
  "udp_port": 9000,
  "tcp_port": 9001,
  "broadcast_ip": "255.255.255.255",
  "shared_folder": "./shared_folder",
  "chunk_size": 1048576,
  "enable_tls": false
}

配置含义：

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| device_name | 当前设备名称 |
| udp_port | UDP 广播发现端口 |
| tcp_port | TCP 文件传输端口 |
| broadcast_ip | 广播地址 |
| shared_folder | 本机共享文件夹 |
| chunk_size | 文件块大小，默认 1MB |
| enable_tls | 是否开启 TLS 加密 |

## 第三步：实现 UDP 设备发现

### 1. 功能目标

每台设备启动后，周期性向局域网发送 UDP 广播消息，消息中包含设备名称、IP 地址、TCP 监听端口和共享状态。

其他设备收到广播后，将设备信息加入在线设备列表。

### 2. 广播消息格式

建议使用 JSON 格式：

{
  "type": "DISCOVERY",
  "device_id": "abc123",
  "device_name": "PC-A",
  "ip": "192.168.10.20",
  "tcp_port": 9001,
  "status": "online"
}

### 3. 实现思路

发送端：

- 创建 UDP socket。

- 设置允许广播。

- 每隔 3 秒发送一次设备信息。

- 广播地址使用 255.255.255.255 或当前网段广播地址。

接收端：

- 监听 UDP 端口。

- 接收其他设备发送的发现消息。

- 解析 JSON 数据。

- 更新在线设备列表。

### 4. 验证方法

在两台电脑上运行程序。

如果设备 A 能看到设备 B，设备 B 也能看到设备 A，说明设备发现模块成功。

可使用 Wireshark 过滤：

udp.port == 9000

## 第四步：实现 TCP 文件上传与下载

### 1. 功能目标

设备之间通过 TCP 建立连接，实现可靠文件传输。

### 2. 传输流程

发送端：

- 用户选择目标设备。

- 用户选择要发送的文件。

- 发送端连接目标设备 TCP 端口。

- 发送文件元信息。

- 按块发送文件内容。

- 发送完成后等待接收端确认。

接收端：

- 启动 TCP 服务端。

- 等待其他设备连接。

- 接收文件元信息。

- 创建目标文件。

- 按块接收文件内容并写入磁盘。

- 计算哈希值并返回传输结果。

### 3. 文件元信息格式

{
  "type": "FILE_SEND",
  "file_name": "test.zip",
  "file_size": 52428800,
  "file_hash": "sha256_value",
  "chunk_size": 1048576,
  "total_chunks": 50
}

### 4. 验证方法

准备一个测试文件，例如 test.txt。

从设备 A 发送到设备 B。

检查设备 B 的共享目录中是否出现该文件，并确认文件大小一致。

## 第五步：实现 SHA-256 哈希校验

### 1. 功能目标

确保文件传输前后内容一致，防止文件损坏或被篡改。

### 2. 实现思路

发送前：

- 发送端读取完整文件。

- 使用 SHA-256 计算文件哈希值。

- 将哈希值写入文件元信息。

接收后：

- 接收端保存完整文件。

- 重新计算文件 SHA-256。

- 与发送端提供的哈希值对比。

- 如果一致，说明传输成功。

- 如果不一致，提示文件损坏，需要重新传输。

### 3. 推荐函数

import hashlib

def calculate_sha256(file_path):
    sha256 = hashlib.sha256()
    with open(file_path, "rb") as f:
        while True:
            data = f.read(1024 * 1024)
            if not data:
                break
            sha256.update(data)
    return sha256.hexdigest()

## 第六步：实现分块传输

### 1. 功能目标

大文件不一次性读入内存，而是拆分成多个文件块传输。

### 2. 分块规则

建议每块大小为 1MB：

chunk_size = 1024 * 1024

例如 50MB 文件可拆成 50 个块。

### 3. 块信息格式

{
  "type": "CHUNK",
  "file_name": "test.zip",
  "chunk_index": 0,
  "chunk_size": 1048576,
  "chunk_hash": "chunk_sha256"
}

每个块可以单独计算哈希，接收端收到后立即校验。

### 4. 优点

分块传输可以降低内存占用，也为断点续传提供基础。

## 第七步：实现断点续传

### 1. 功能目标

当文件传输中断后，再次传输时不从头开始，而是从未完成的块继续传。

### 2. 实现思路

接收端为每个正在接收的文件保存一个状态文件，例如：

{
  "file_name": "test.zip",
  "file_size": 52428800,
  "total_chunks": 50,
  "received_chunks": [0, 1, 2, 3, 4, 5]
}

再次连接时，接收端告诉发送端：

{
  "type": "RESUME_REQUEST",
  "file_name": "test.zip",
  "missing_chunks": [6, 7, 8, 9]
}

发送端只发送缺失的块。

### 3. 实现步骤

- 接收端每成功写入一个块，就记录块编号。

- 如果连接中断，保留临时文件和状态文件。

- 下次发送同一文件时，先查询接收端已有块。

- 只传输未完成的块。

- 所有块完成后，合并或确认文件完整性。

- 删除临时状态文件。

## 第八步：实现文件索引

### 1. 功能目标

记录共享文件夹中文件的基本信息，用于同步判断。

### 2. 文件索引字段

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| file_id | 文件唯一标识 |
| file_name | 文件名 |
| relative_path | 相对路径 |
| file_size | 文件大小 |
| modified_time | 修改时间 |
| file_hash | 文件哈希 |
| version | 版本号 |
| device_id | 所属设备 |
| status | 正常、删除、冲突 |

### 3. SQLite 表设计

CREATE TABLE file_index (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    file_name TEXT,
    relative_path TEXT,
    file_size INTEGER,
    modified_time REAL,
    file_hash TEXT,
    version INTEGER,
    device_id TEXT,
    status TEXT
);

### 4. 索引生成流程

- 扫描共享文件夹。

- 遍历所有文件。

- 获取文件名、路径、大小和修改时间。

- 计算文件 SHA-256。

- 写入 SQLite 数据库。

- 定期重新扫描，发现新增、修改和删除文件。

## 第九步：实现文件夹同步

### 1. 功能目标

多台设备之间同步指定共享文件夹。

### 2. 同步基本逻辑

设备 A 和设备 B 交换文件索引表。

对比规则如下：

| 情况 | 操作 |
| --- | --- |
| A 有，B 没有 | A 发送给 B |
| B 有，A 没有 | B 发送给 A |
| 两边都有，哈希相同 | 不处理 |
| 两边都有，哈希不同，A 修改时间更新 | A 同步给 B |
| 两边都有，哈希不同，B 修改时间更新 | B 同步给 A |
| 两边离线期间都修改过 | 进入冲突处理 |

### 3. 同步触发方式

推荐两种方式结合：

- 定时扫描：每隔 10 秒扫描共享目录。

- 文件监听：使用 watchdog 监听新增、修改、删除事件。

### 4. 实现流程

- 启动时扫描共享目录，生成本机文件索引。

- 发现其他设备后，请求对方文件索引。

- 对比双方索引。

- 生成同步任务列表。

- 逐个执行文件传输。

- 同步完成后更新本地索引。

## 第十步：实现冲突检测

### 1. 功能目标

当多个设备同时修改同一文件时，系统不能直接覆盖，而应保留冲突副本。

### 2. 冲突判断条件

满足以下情况之一，可认为存在冲突：

- 两台设备上的同一路径文件哈希不同。

- 两台设备的修改时间都晚于上一次同步时间。

- 文件版本号都发生变化。

- 文件来源设备不同，且无法判断唯一最新版本。

### 3. 冲突处理策略

生成冲突副本，例如：

实验报告_PC-A_冲突副本.docx
实验报告_PC-B_冲突副本.docx

同时保留原文件，提醒用户手动合并。

### 4. 冲突记录表

CREATE TABLE conflict_log (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    file_name TEXT,
    relative_path TEXT,
    local_version INTEGER,
    remote_version INTEGER,
    local_device TEXT,
    remote_device TEXT,
    conflict_time REAL,
    action TEXT
);

## 第十一步：实现权限控制

### 1. 功能目标

防止陌生设备随意访问共享目录。

### 2. 简单实现方案

课程项目可以使用“配对码”方式。

首次连接时，目标设备要求输入配对码。

例如：

{
  "type": "AUTH_REQUEST",
  "device_id": "abc123",
  "pair_code": "123456"
}

如果配对码正确，则将设备加入授权列表。

### 3. 权限等级

| 权限 | 说明 |
| --- | --- |
| read | 只能下载 |
| write | 可以上传和同步 |
| admin | 可以管理设备和共享目录 |
| blocked | 禁止访问 |

### 4. 授权设备表

CREATE TABLE authorized_devices (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    device_id TEXT,
    device_name TEXT,
    ip TEXT,
    permission TEXT,
    paired_time REAL
);

## 第十二步：实现加密传输

### 1. 基础方案

课程项目可以分两级实现：

第一阶段：普通 TCP 传输。
第二阶段：使用 TLS 加密 TCP 连接。

### 2. Python 推荐方式

使用 Python 内置 ssl 模块。

服务端使用证书和私钥包装 socket。

客户端连接时通过 SSL socket 发送文件。

### 3. 简化建议

如果课程时间有限，可以在文档中设计 TLS 加密机制，代码原型先实现普通 TCP + 哈希校验。

如果要展示安全性，可以使用 Wireshark 对比普通 TCP 和 TLS 传输的抓包结果。

## 第十三步：实现日志系统

### 1. 日志内容

系统需要记录：

- 设备上线和下线。

- 文件上传。

- 文件下载。

- 同步成功。

- 同步失败。

- 断点续传。

- 冲突事件。

- 未授权访问。

- 异常连接。

- 加密状态。

### 2. 推荐日志格式

[2026-06-05 10:30:21] INFO Device PC-B online: 192.168.10.21
[2026-06-05 10:31:03] INFO Send file test.zip to PC-B success
[2026-06-05 10:32:15] WARNING Conflict detected: report.docx
[2026-06-05 10:33:40] ERROR TCP connection failed: timeout

### 3. Python 日志模块

使用内置 logging 模块即可。

## 第十四步：实现智能 Agent 辅助模块

### 1. 功能定位

智能 Agent 不负责直接传输文件，而是分析系统状态和日志，为用户提供诊断建议。

### 2. 连接诊断功能

当设备发现失败时，Agent 检查：

- 本机 IP 地址是否正常。

- 是否和目标设备在同一网段。

- UDP 端口是否被占用。

- 防火墙是否拦截 UDP 广播。

- TCP 服务端是否启动。

- 目标设备是否在线。

- 网关和路由是否正常。

输出示例：

诊断结果：未发现其他设备。
可能原因：
1. 当前设备与其他设备不在同一网段。
2. Windows 防火墙可能阻止 UDP 广播。
3. 对方设备未启动本系统。
建议：
1. 使用 ping 测试对方 IP。
2. 检查 UDP 9000 端口是否开放。
3. 临时关闭防火墙进行测试。

### 3. 冲突分析功能

当出现文件冲突时，Agent 分析：

- 哪台设备修改时间更晚。

- 文件大小是否变化。

- 文件哈希是否不同。

- 是否存在历史版本。

- 是否建议保留较新版本或生成冲突副本。

### 4. 安全审计功能

Agent 定期检查：

- 是否共享了过大的目录。

- 是否存在陌生设备频繁请求。

- 是否启用加密传输。

- 是否存在异常下载行为。

- 是否有失败登录或配对记录。

## 十五、推荐开发顺序

建议按照以下顺序实现，避免一开始就做复杂功能。

### 阶段一：最小可运行版本

目标：实现设备发现和普通文件传输。

任务：

- 完成配置文件。

- 实现 UDP 广播发现。

- 实现 TCP 服务端。

- 实现 TCP 客户端。

- 实现单文件发送。

- 实现接收端保存文件。

验收标准：

两台电脑在同一局域网内能互相发现，并能发送一个文本文件。

### 阶段二：可靠传输版本

目标：提高文件传输可靠性。

任务：

- 增加文件元信息。

- 增加 SHA-256 哈希校验。

- 增加分块传输。

- 增加传输进度显示。

- 增加错误提示。

验收标准：

能够传输大文件，接收端文件哈希与发送端一致。

### 阶段三：断点续传版本

目标：支持传输中断后继续传输。

任务：

- 记录已接收块编号。

- 保存临时状态文件。

- 实现缺失块请求。

- 实现断点续传。

- 传输完成后清理状态文件。

验收标准：

传输大文件过程中人为断开连接，再次传输时能够从中断处继续。

### 阶段四：文件夹同步版本

目标：支持共享目录自动同步。

任务：

- 扫描共享文件夹。

- 建立文件索引。

- 交换设备文件索引。

- 对比索引差异。

- 自动同步新增和修改文件。

- 记录删除操作。

验收标准：

设备 A 在共享目录中新建文件后，设备 B 能自动同步该文件。

### 阶段五：冲突检测和权限控制版本

目标：保证多设备同步安全。

任务：

- 增加版本号。

- 记录上次同步时间。

- 检测双端修改冲突。

- 生成冲突副本。

- 增加配对码授权。

- 增加设备权限等级。

验收标准：

两台设备同时修改同一文件后，系统不会直接覆盖，而是生成冲突副本。

### 阶段六：安全与 Agent 扩展版本

目标：增强安全性和可维护性。

任务：

- 增加 TLS 加密传输。

- 增加访问日志。

- 增加异常访问检测。

- 增加连接诊断 Agent。

- 增加冲突分析 Agent。

- 增加安全审计 Agent。

验收标准：

系统可以提示网络连接失败原因、文件冲突原因和共享安全风险。

## 十六、系统运行流程

### 1. 启动流程

读取配置文件
初始化数据库
扫描共享文件夹
启动 TCP 服务端
启动 UDP 监听线程
启动 UDP 广播线程
启动文件夹监听线程
进入用户操作界面

### 2. 文件发送流程

选择目标设备
选择本地文件
计算文件哈希
生成文件元信息
建立 TCP 连接
发送文件元信息
按块发送文件内容
接收端保存文件
接收端计算哈希
返回传输结果
更新文件索引
写入日志

### 3. 文件同步流程

发现在线设备
请求对方文件索引
比较本地索引和远程索引
生成同步任务
检查是否存在冲突
无冲突则执行文件传输
有冲突则生成冲突副本
同步完成后更新索引
写入同步日志

### 4. 断点续传流程

发送端请求传输文件
接收端检查是否存在临时文件
接收端返回已接收块编号
发送端计算缺失块
发送端只传输缺失块
接收端写入缺失块
全部完成后计算完整文件哈希
校验成功后删除状态文件

## 十七、测试方案

### 1. 网络连通性测试

测试内容：

- 两台设备能否互相 ping 通。

- 是否在同一网段。

- UDP 广播包是否能被接收。

- TCP 端口是否能建立连接。

### 2. 设备发现测试

测试步骤：

- 在设备 A 启动系统。

- 在设备 B 启动系统。

- 查看在线设备列表。

- 使用 Wireshark 抓取 UDP 广播包。

预期结果：

设备 A 和设备 B 能互相显示。

### 3. 文件传输测试

测试文件：

- 小文本文件。

- 图片文件。

- 100MB 大文件。

- 中文文件名文件。

- 多层目录文件。

预期结果：

文件能正确传输，文件大小和哈希值一致。

### 4. 断点续传测试

测试步骤：

- 发送一个大文件。

- 传输过程中关闭接收端或断开网络。

- 重新启动系统。

- 再次发送同一文件。

预期结果：

系统只传输未完成部分，而不是从头开始。

### 5. 文件夹同步测试

测试步骤：

- 在设备 A 的共享目录中新建文件。

- 等待同步。

- 检查设备 B 是否出现该文件。

- 修改设备 B 的文件。

- 检查设备 A 是否同步更新。

预期结果：

新增和修改文件可以自动同步。

### 6. 冲突检测测试

测试步骤：

- 让设备 A 和设备 B 同时离线。

- 两台设备分别修改同一个文件。

- 重新上线。

- 执行同步。

预期结果：

系统生成冲突副本，不直接覆盖文件。

### 7. 安全测试

测试内容：

- 未授权设备是否无法访问。

- 错误配对码是否被拒绝。

- 是否记录异常访问日志。

- 开启 TLS 后，Wireshark 是否无法直接看到文件明文。

## 十八、常见问题与排查方法

### 问题一：设备无法发现

可能原因：

- 不在同一局域网。

- 防火墙阻止 UDP 广播。

- UDP 端口被占用。

- 路由器禁止广播。

- 程序没有监听正确网卡。

解决方法：

- 使用 ipconfig 或 ifconfig 查看 IP。

- 使用 ping 测试连通性。

- 临时关闭防火墙测试。

- 修改 UDP 端口。

- 将广播地址改为具体网段广播地址，例如 192.168.10.255。

### 问题二：文件传输失败

可能原因：

- 目标设备 TCP 服务未启动。

- TCP 端口被占用。

- 文件路径错误。

- 接收端没有写入权限。

- 网络中断。

解决方法：

- 检查 TCP 服务端是否运行。

- 使用 netstat 查看端口。

- 检查共享目录是否存在。

- 检查文件夹权限。

- 查看日志文件。

### 问题三：哈希校验失败

可能原因：

- 文件传输不完整。

- 分块顺序错误。

- 文件写入过程中被修改。

- 二进制读写模式错误。

解决方法：

- 使用 rb 和 wb 模式读写文件。

- 检查每个块的编号。

- 传输时锁定目标文件。

- 重新传输失败块。

### 问题四：同步时文件被覆盖

可能原因：

- 没有记录上次同步时间。

- 没有版本号机制。

- 冲突检测逻辑不完整。

解决方法：

- 增加文件版本号。

- 记录每次同步时间。

- 哈希不同且双方都修改时生成冲突副本。

## 十九、课程展示建议

展示时建议按照以下顺序：

- 展示系统应用场景。

- 展示局域网拓扑。

- 展示设备自动发现。

- 展示文件上传和下载。

- 展示大文件分块传输。

- 展示断点续传。

- 展示文件夹同步。

- 展示冲突副本生成。

- 使用 Wireshark 展示 UDP 和 TCP 通信过程。

- 展示日志和智能 Agent 诊断结果。

## 二十、最终交付物建议

项目最终可以提交以下内容：

- 技术设计文档。

- 实现指导手册。

- 系统源代码。

- 项目运行截图。

- Wireshark 抓包截图。

- 测试报告。

- 演示视频。

- 小组分工说明。

- 项目总结 PPT。

## 二十一、最小原型验收标准

如果时间有限，至少完成以下功能：

- 两台设备能自动发现。

- 能通过 TCP 发送文件。

- 能显示传输进度。

- 能进行 SHA-256 校验。

- 能保存传输日志。

- 能说明断点续传、同步、冲突检测和加密传输的设计方案。

达到以上标准，即可形成一个完整的课程设计原型。

## 二十二、推荐小组分工

| 角色 | 主要任务 |
| --- | --- |
| 组长 / 架构负责人 | 设计系统整体结构、协调进度 |
| 网络通信负责人 | 实现 UDP 发现和 TCP 传输 |
| 文件同步负责人 | 实现文件索引、同步和冲突检测 |
| 安全负责人 | 实现哈希校验、权限控制和加密设计 |
| 测试负责人 | 完成局域网测试、抓包和测试报告 |
| 文档负责人 | 整理技术文档、指导手册和 PPT |

## 二十三、总结

本系统建议采用 Python + Socket + SQLite + Watchdog + Hashlib + SSL 的技术栈完成。开发时应先实现最小可运行版本，再逐步增加可靠传输、断点续传、文件夹同步、冲突检测、安全控制和智能 Agent 辅助诊断功能。

整体实现路线应遵循：

设备发现 → 文件传输 → 哈希校验 → 分块传输 → 断点续传 → 文件索引 → 文件夹同步 → 冲突检测 → 权限控制 → 加密传输 → 智能 Agent

这样可以降低开发难度，也便于课程展示和阶段性验收。